Ciudad de Guatemala, 19 de mayo 2026

Estimado Profesor Braulio Echeverria:

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con el propósito de informar sobre el estado actual de nuestro proyecto y explicar los motivos detrás de la reorganización en nuestra estrategia de entrega.

Tras un análisis detallado del desarrollo, el equipo realizó una modificación a la planificación inicial. Decidimos ajustar el alcance y la estructura de nuestras entregas, ya que identificamos que consolidar el trabajo de los Sprints 3, 4, 5 y 6 era necesario para garantizar la coherencia técnica y la integridad del sistema. Consideramos que integrar estos módulos de manera conjunta permitiría asegurar una mejor funcionalidad y una arquitectura más sólida en comparación con entregas fragmentadas. Esta decisión, si bien priorizó la calidad final del entregable, resultó en un desfase respecto al cronograma que habíamos planteado originalmente.

En línea con esta metodología de trabajo, le notificamos que los Sprints 3, 4, 5 y 6 fueron integrados y están disponibles para su revisión a partir de hoy, 20 de mayo de 2026. Asimismo, para asegurar la continuidad y fluidez del proyecto, el Sprint 7 será entregado en conjunto con el Sprint 8, conformando así nuestra entrega final completa. Actualmente, estamos trabajando activamente en los últimos ajustes técnicos para garantizar que el producto cumpla con los estándares académicos y profesionales requeridos.

Agradecemos de antemano su comprensión ante este ajuste en nuestra planificación y quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o revisión adicional que considere necesaria.

Atentamente,

Equipo de Desarrollo 
Programming Team.